# SSOT設計書 修正計画書（詳細版 / 2026-01-18）

## 0. この文書の読み方（最初にここだけ）

### 0.1 目的（この計画書が解決すること）

- AIが迷わず運用できる：手順・承認・検証・証跡の「分岐」を最小化し、AIの解釈ブレを消す。

- 大規模・実務でも破綻しない：人の善意・注意力に依存せず、Git/CI/Verifyで“強制”する。

- Vibe Codingの速さを落とさない：Fast Verify と自動化トリガ（Watcher）で摩擦を下げる。

### 0.2 読む対象者

- 運用者（コーディング経験が薄い人）：迷わず進めるための標準レーン（Happy Path）を使う。

- AIエージェント：機械可読タグ、スキーマ、強制点（CI）に従い、自己判断を減らす。

- 承認者（Owner/Security/Release）：止めどころ、例外、監査証跡を一意にする。

### 0.3 重要な結論（最短の実行順）

- 承認（U-0001）とVerifyトリガ（U-0004）を「ADRで決め切る」

- Part00（憲法）に反映し、強制点（CI/Verify/Evidence）を一本化

- 単一AI禁止（Part21）とVR無限ループ防止（Part01）で“AI運用の破綻モード”を潰す

- TICKET/ADRスキーマ化（Part04）で「AIが作る成果物の品質」を固定

- Watcher/Context Builder（Part29）で速度を回復

## 1. 用語の統一（この計画書の前提定義）

### 1.1 SSOT / Rule / Verify / Evidence

- SSOT：docs/ のみ。設計・運用の最終判断根拠。

- Rule（R-XXXX）：SSOTに書かれた規範。MUST/MUST NOT/SHOULD を持つ。

- Verify（V-XXXX）：Ruleを機械的に判定する手段（チェック）。

- Evidence（E-XXXX）：Verify結果・ログ・差分説明など「監査可能な記録」。

### 1.2 HumanGate / Permission Tier

- HumanGate：危険・不可逆・外部影響のある操作に対する「人の承認」。

- Permission Tier：誰が何をできるか（操作権限）を段階化したルール。

## 2. 改訂方針（今回の採用基準）

### 2.1 原則A：強制機構（Enforcement）を設計書に組み込む

- 「守るべき」ではなく「守らないとCIで落ちる」にする。

- 設計書に どのRuleが、どのVerifyで、どのCIジョブで落ちるかを明記する。

### 2.2 原則B：AIの解釈ブレを抑える

- 文章だけでなく、機械可読なタグ・スキーマ・トリガを導入。

- 未決（U-XXXX）は「放置」を禁止し、止める条件を明文化。

### 2.3 原則C：速度は Fast Verify と自動化で担保

- Full Verify を常時要求しない。

- ただし CIでは必須。ローカルは Fast を基本にし、変更種別でFullを要求。

## 3. スコープ（何を直し、何を直さないか）

### 3.1 In scope（今回やる）

- Part00/01/04/09/21/29 の改訂（中核：承認・Verify・AI運用安定化）

- ADR 2本（U-0001/U-0004 の決め切り）

- Ticket/ADRのスキーマ（required_fields・禁止項目・検証ルール）

- Policy-as-Code 対応表（R→V→E→CI）

- 標準レーン（Happy Path）Runbook

### 3.2 Out of scope（今回はやらない）

- 工程別AI割当の全面再設計（骨子は維持）

- モデル選定の再調査（更新手順は既存方針を維持）

## 4. 成果物（Deliverables）と「完成の定義」

### 4.1 成果物一覧

- 改訂 Part00（憲法）

- ADR-U0001（承認フロー決定）

- ADR-U0004（Verifyトリガ決定）

- 改訂 Part01（Failure Mode + VR上限）

- 改訂 Part04（TICKET/ADRスキーマ化）

- 改訂 Part09（Permission Tier具体化 + HumanGate）

- 改訂 Part21（単一AI禁止 + クロスチェック最小要件）

- 改訂 Part29（Watcher/Context Builderトリガ）

- Runbook（標準レーン + 例外/復旧）

### 4.2 完成の定義（この計画が完了したと言える条件）

- U-0001/U-0004 が「未決」から外れ、ADRで確定している

- Part00 が Rule/Verify/Evidence/CI の関係を一意に示している

- 重要成果物（Spec/Hard Design/Fix）が単一AIでは成立しない

- VRループが最大回数で止まり、HumanGateへ遷移する

- TICKET/ADR がスキーマ化され、AIの出力が一定品質で揃う

- Watcherにより「Fast Verifyで速度を保つ」運用が回る

## 5. 体制（役割定義 / RACI）

### 5.1 役割（人名ではなく役割で固定）

- Owner：全体方針・SSOT最終責任

- Security Owner：機密・外部影響・危険操作の審査責任

- Release Owner：リリース判断・配布・復旧責任

### 5.2 RACI（誰が責任を持つか）

- ADR-U0001：R=Owner / A=Owner / C=Security, Release / I=All

- ADR-U0004：R=Owner / A=Owner / C=Security / I=All

- Permission Tier：R=Security / A=Owner / C=Release / I=All

- Watcher運用：R=Owner / A=Owner / C=All / I=All

## 6. 変更方針（何をどう決めるか）

### 6.1 変更は必ず「決定→強制→証跡」に落とす

- 決定：ADR（案A/B/C + 採用理由）

- 強制：CI Required checks / Verify scripts

- 証跡：evidence/（Verifyログ・差分説明・承認記録）

### 6.2 「未決を放置しない」規定（運用停止条件）

- U-0001/U-0004 のように 強制点に関わる未決が残る場合、

  - 新規の運用開始（新規タスクの着手）を禁止

  - 先にADRで決め切る

## 7. フェーズ計画（詳細手順）

### Phase 1：承認とVerifyの決め切り（P0）

#### 7.1.1 ADR-U0001（承認フロー）作成

決める内容（必須） - 承認の定義：“承認＝マージ可能条件が満たされた状態”（Gitで強制） - Required reviews/CODEOWNERS の採用範囲 - 役割（Owner/Security/Release）の承認責務 - 例外（Break-glass）：誰が、何を、どう記録し、事後どのADR/Verifyを必須にするか

成果物テンプレ（ADRに含める章） - Context / Problem - Options（A/B/C） - Decision（採用案） - Enforcement（Git/CIでの強制点） - Evidence（承認記録の保管先と必須フィールド） - Rollback

#### 7.1.2 ADR-U0004（Verifyトリガ）作成

決める内容（必須） - CI：必須（Failならマージ不可） - ローカル：推奨（Fastが基本） - Fast/Full 切替条件：変更種別で機械決定 - docsのみ→Fast - Permission Tier/Verify/Release関連→Full - sources/evidence操作→Full

成果物テンプレ（ADRに含める章） - Trigger Matrix（何が起きたら何を実行するか） - CI Jobs（required checks の一覧と目的） - Local Hooks（推奨フックと失敗時挙動）

#### 7.1.3 Part00 改訂（憲法の一貫性を完成させる）

変更内容 - R-0001 Truth Order を以下に変更： 1) SSOT（docs/） 2) Evidence（evidence/） 3) Verify（checks/） 4) Release 5) 会話

- ルール表記を標準化：

  - 【MUST】/【MUST NOT】/【SHOULD】

  - [Priority: High/Med/Low]

  - [RULE:MUST/MUST_NOT/SHOULD]

- Policy-as-Code 対応表を追加：

  - R-XXXX → V-XXXX → E-XXXX → CIジョブ名

#### 7.1.4 Part09 改訂（HumanGateと権限を“具体表”に）

追加する表（例） - Tier 0：閲覧のみ（承認不要） - Tier 1：docsの軽微修正（Ownerレビュー1名） - Tier 2：設計変更（ADR必須、Owner+Securityレビュー） - Tier 3：Verify/Permission/Release変更（Full Verify必須、Owner+Security+Release） - Tier 4：外部影響/不可逆（HumanGate必須、Break-glass規定）

承認記録（Evidence）に必須の項目 - 対象（何を承認したか） - リスク（何が起きうるか） - 代替案（なぜ回避できないか） - 条件（何を満たしたらOKか） - 事後（いつ、どのADR/Verifyを必須化するか）

Phase 1 Exit Criteria - ADR-U0001/ADR-U0004 がSSOTに取り込まれ、未決が解消 - Part00/09の記述矛盾がゼロ - 強制点（CI required checks）が文章として一意

### Phase 2：AI運用の破綻モードを潰す（P1）

#### 7.2.1 Part21 改訂（単一AI禁止 + クロスチェック最小要件）

追加：R-2101-B 単一AI禁止（MUST NOT） - 対象：Spec（PRD）、Hard Design（ADR/API契約）、Fix（パッチ） - 必須：2系統以上のAIでクロスチェック（生成とレビュー分離）

クロスチェック最小要件（AIが必ず出す） - 重大リスクTop3 - 仕様矛盾チェック（SSOT参照箇所の明示） - 代替案（採用しない理由） - 破壊的変更の有無 - Verify対象（V-XXXX）

#### 7.2.2 Part01 改訂（Failure Mode + VR上限）

追加：R-0104 Failure Mode（MUST） - 各タスク開始時に最低3つ定義 - Failure Mode は Verify観点と HumanGate条件に接続

追加：VRループ上限（MUST） - 自動反復：最大3回 - 3回失敗：TICKET=BLOCKED、HumanGateへ

#### 7.2.3 Part04 改訂（TICKET/ADRスキーマ化）

目的：AI出力の品質と粒度を揃える（人間の解釈依存を減らす）

TICKET required_fields（例） - ticket_id - goal - scope_in / scope_out - success_criteria（DoDに接続） - risks（Failure Mode含む） - verify_plan（V-XXXX） - evidence_plan（E-XXXX、保存先） - permission_tier - human_gate（要否/承認者役割）

ADR required_fields（例） - decision_id - context - options（A/B/C） - decision - enforcement（CI/Verify/Git） - evidence（保存先と必須項目） - rollback

Phase 2 Exit Criteria - 重要成果物は必ず複数AIで検証される - VR無限化のガードレールがSSOTに存在 - Ticket/ADRが機械検証可能になっている

### Phase 3：速度回復（P2）

#### 7.3.1 Part29 改訂（Watcher/Context Builderトリガ）

トリガ規定（例） - 保存時：Fast Verify（軽量） - commit/push前：変更種別で Fast/Full を自動選択 - TICKET状態遷移時：Context Pack再生成

失敗時の挙動 - Fast失敗：修正→再Fast（最大3回） - Full失敗：TICKET=BLOCKED→HumanGate（条件満たすまで進行禁止）

#### 7.3.2 Runbook（標準レーン）

標準レーン（Happy Path） 1) TICKET作成（スキーマ準拠） 2) 必要ならADR起票 3) docs反映 4) Fast Verify（自動） 5) Evidence出力 6) PR → CI必須 → 承認（役割） 7) Release（必要時）

例外（Break-glass） - 条件：外部影響・不可逆・緊急 - 必須：承認（役割）、Evidence記録、事後ADR、Full Verify

Phase 3 Exit Criteria - 非エンジニアでも迷わず実行できる1ページ手順が存在 - Fast（速度）とCI強制（堅牢）の両立が運用として一意

## 8. 検証計画（Verify/Evidenceの整合を保つためのテスト）

### 8.1 設計書の整合チェック（ドキュメント検証）

- Ruleタグの欠落がない

- U-XXXX が残る場合は「止める条件」が記載されている

- Policy-as-Code 表の参照先（V/E/CI）が存在する

### 8.2 運用シミュレーション（最低2ケース）

- Case A：docs軽微修正（Fastで完走）

- Case B：Permission Tier変更（Full必須＋HumanGate）

## 9. リスクと対策（より具体）

- リスク1：承認者（役割）が実運用で不在 → 停滞

  - 対策：SLA定義、代理承認の条件、緊急時Break-glass

- リスク2：Verify未整備で憲法が空文化

  - 対策：参照されるVerify（verify_repo/verify_dod）を最優先で整備、未実装時は運用停止

- リスク3：VRループが無限化→コスト爆発

  - 対策：最大回数、BLOCKED遷移、HumanGate、Failure Mode事前定義

- リスク4：単一AIの誤りがSSOTに混入

  - 対策：重要成果物は単一AI禁止、クロスチェック要件の標準化

## 10. 受け入れ基準（最終チェックリスト）

### A. 必須決定

- ADR-U0001 が存在し、承認の定義・役割・強制点・例外が確定

- ADR-U0004 が存在し、CI必須・ローカル推奨・Fast/Full条件が確定

### B. SSOT整合

- Part00 の Truth Order が一意

- Ruleタグ形式が全体で統一

- Policy-as-Code 表が存在し、参照が死んでいない

### C. AI運用安定

- Part21 単一AI禁止が明文化

- Part01 Failure Mode + VR上限が明文化

- Part04 スキーマ化で必須項目が固定

### D. 速度

- Part29 トリガで Fast Verify が回る

- Runbook が1ページで完走できる

## 11. 次アクション（この計画を実際に進める最初の3ステップ）

- ADR-U0001 草案作成（案A/B/C + 強制点 + Evidenceフォーマット）

- ADR-U0004 草案作成（Trigger Matrix + CI required checks）

- Part00/09 に反映し、U-0001/U-0004 を未決から除去